ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง นานางมานิต พัฒน์ธนกิจ | 304,300 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บริเวณนานางบังอร ยินดี ถึงบ้านนางวัลภา พุทธเดช | 228,200 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางสายริ้วหว้า-บ้านแก | 27,700 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนางพัชราภรณ์ ประสาทศิลป์ ถึง นานางเสนอ บัวกนก | 295,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายวิเชียร สอดสี ถึง บ้านนายเกษม อินทร์อุไร | 279,100 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า - บ้านท่าลอบ | 169,800 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายบุญนาค หอมกรุ่น ถึง เขตหมู่ที่ 5 ต.บ้านพราน | 63,900 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางบ้านริ้วหว้า-บ้านแก | 332,400 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างหูช้างเชื่อมต่อถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายประตอง แก้วจินดา | 5,100 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายเสวย ใหญ่ยิ่ง ถึง บ้านนายนิรุต ใหญ่ยิ่ง | 20,800 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายเจน ทรงสม ถึง บ้านนางบุษบา สง่างาม | 88,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 12 | โครงการถมดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บริเวณทางลงบ้านนายวิลัย นาคนาม | 5,300 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายมานะ คงใหญ่ ถึง คันคลองหนองรี | 78,800 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ ถึง บ้านนายมานะ คงใหญ่ | 105,100 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บริเวณนานางสายสุนีย์ สุขทวี ถึง นานายช้วน วารีรักษ์ | 118,300 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บริเวณนานายสายสุนีย์ สุขทวี ถึง นานายสมศักดิ์ มหาดไทย | 157,700 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บริเวณคันคลองหนองรี ถึง บ้านนางสำริด ขาวประไพ | 39,400 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหาดอนปรูถึงนานายสว่างดาวลอย | 39,400 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 19 | โครงการปูยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต ทับ คสล.เดิม หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายช้วน ถึง บ้านนางศรีไพร สีเทียน | 188,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 20 | โครงการปูยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต ทับ คสล.เดิม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนลาดยางสายริ้วหว้า บ้านแก ถึง บ้านนายพิกุล เกตุเกษร | 424,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 21 | โครงการปูยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต ทับ คสล.เดิม หมู่ที่ 5 บริเวณประตูน้ำ ถึง บ้านนางปราณี จันทร์คำ | 328,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 22 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000 | 🗸 | - | - | - | 90,985 | กองช่าง |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 23 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางไสว เมฆพันธ์ | 21,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 24 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายวิลัย นาคนาม | 3,800 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 25 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายวีรชัย คำกระแสร์ | 65,900 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 26 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 5 บริเวณถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า บ้านแก ถึง บ้านนายประจวบ ยาทิพย์ | 46,800 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณข้างบ้านนางนกแก้ว ดิษฐ์สุวรรณ | 12,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายผิน เกตุเกษร | 11,700 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสมาน | 7,700 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 6 บริเวณนานายทุเรียน สดงาม | 11,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางสอย เชื้อมั่ง | 11,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณข้างบ้านนายชูชาติ โพนที | 42,800 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายเจน ทรงสม | 212,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณนานายวินัย ช่วยชู | 18,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายพิกุล เกตุเกษร | 25,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านายมานะ คงใหญ่ | 23,700 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางวันดี ฉัตรเที่ยง | 23,900 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 12 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางจำรัส จุ้ยเสียงเพราะ | 32,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณนานางโปร่ง เข็มแหลม | 29,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 14 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณนางน้ำวน แผนสมบูรณ์ | 27,600 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 15 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางสำเภา ฉัตรเที่ยง | 27,600 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 16 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายณรงค์ จุ้ยเสียงเพราะ | 35,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายสวรรค์ วารีรักษ์ | 29,500 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 18 | โครงการต่อท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณข้างบ้านนางบุญนำ ไหมเงิน | 28300 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 19 | ค่าวัสดุการเกษตร | 33,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันเด็กอนุบาล 3 ขวบ | 232,000 | - | 🗸 | - | - | 45,360 | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน แบบรายหัวของศูนย์เด็กเล็ก | 110,400 | - | - | 🗸 | - | - | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองการศึกษา |  |
| 4 | โครงการจิตรกรน้อย | 1,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองการศึกษา |  |
| 5 | โครงการสานสายใยแม่สู่ลูก | 1,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองการศึกษา |  |
| 6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 🗸 | - | - | - | 49,055 | กองการศึกษา |  |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 610,000 | - | 🗸 | - | - | 42,559.44 | กองการศึกษา |  |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า | 630,000 | - | 🗸 | - | - | 302,400 | กองการศึกษา |  |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนกร่าง | 504,000 | - | 🗸 | - | - | 239,400 | กองการศึกษา |  |
| 10 | เงินสมทบประกันสุขภาพ | 90,000 | 🗸 | - | - | - | 90,000 | งบกลาง |  |
| 11 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 12 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 320,000 | 🗸 | - | - | - | 320,000 | งบกลาง |  |
| 13 | เงินสมทบประกันสังคม | 100,000 | 🗸 | - | - | - | 15,173 | งบกลาง |  |
| 14 | เงินสมทบประกันสังคม (ทดแทน) | 5,000 | 🗸 | - | - | - | 1,850 | งบกลาง |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 15 | อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำรึด้านสาธารณสุข | 200,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 16 | เงินสำรองจ่าย | 260,080 | - | - | 🗸 | - | - | งบกลาง |  |
| 17 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72,000 | - | 🗸 | - | - | 16,000 | งบกลาง |  |
| 18 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,957,600 | - | 🗸 | - | - | 2,538,500 | งบกลาง |  |
| 19 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,939,200 | - | 🗸 | - | - | 544,000 | งบกลาง |  |
| 20 | โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการผูกผ้าและประดับผ้า | 15,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 21 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 22 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน | 60,000 | - | 🗸 | - | - | 20,000 | สำนักปลัด |  |
| 23 | โครงการ To BE NUMBER ONE | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 24 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 25 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ หลักสูตรการทำเปลถักจากเศษผ้า | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 26 | โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจใส่ใจสุขภาพ "กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" ปี 2566 | 50,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 27 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง | 55,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 28 | โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 29 | โครงการหน้าบ้าน น่าามอง ในตำบลบ้านพราน | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 30 | ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ สำหรับวันสำคัญ และพิธีต่างๆ | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองการศึกษา |  |
| 31 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง 12 สิงหามหาราชินี | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 32 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกรู รัชการที่ 10 | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 33 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 34 | โครงการงานประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา | 90,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 35 | อุดหนุนอำเภอแสวงหาการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญเพื่อเทิดทูนสถาบันวันสำคัญของชาติ | 15,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 36 | โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 130,000 | - | 🗸 | - | - | 32,888 | รวมทุกส่วน |  |
| 2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,529,000 | - | 🗸 | - | - | 339,184.68 | รวมทุกส่วน |  |
| 3 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ | 8,000 | - | 🗸 | - | - | 450 | สำนักปลัด |  |
| 4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 195,000 | - | 🗸 | - | - | 98,945 | รวมทุกส่วน |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |